Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Plataforma IoT para Monitoramento de Temperatura e Umidade

Data: Março de 2025

Versão: 1.0

1. Introdução

Este documento descreve o gerenciamento de riscos do projeto Plataforma IoT para Monitoramento de Temperatura e Umidade, desenvolvido como Projeto Interdisciplinar em 2025. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos ao longo do desenvolvimento, de forma a minimizar o impacto de eventos negativos e aumentar a probabilidade de entrega bem-sucedida do sistema.

2. Metodologia

- Identificação de Riscos: realizada por meio da análise da Proposta Técnica do PI, levantamento das tecnologias adotadas e revisão de cada camada da arquitetura do sistema (sensores, comunicação, backend, banco de dados e interface mobile).

- Análise de Riscos: cada risco identificado é analisado qualitativamente, determinando sua probabilidade de ocorrência e seu impacto sobre o projeto. Riscos de nível Alto ou Extremo recebem tratamento prioritário.

- Planejamento de Respostas: para cada risco significativo são definidas estratégias de resposta (prevenir, mitigar, transferir ou aceitar), com plano de ação e responsável designado entre os integrantes do grupo.

- Monitoramento e Controle: os riscos são revisados semanalmente nas reuniões de sprint. O Registro de Riscos é atualizado conforme o andamento do desenvolvimento e a eficácia das respostas adotadas.

3. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos |
| --- | --- |
| Luciano Reis Massaro | Gerente de Projeto. Responsável por liderar o processo de gerenciamento de riscos, garantir o cumprimento do plano e comunicar o status dos riscos ao grupo. |
| Aleff Silva Souza | Líder de Backend e Infraestrutura. Identificar, monitorar e implementar respostas a riscos de arquitetura, focando na resiliência da API, integridade do banco de dados e estabilidade do broker de mensagens. |
| Matheus Morais Zimmer | Especialista em Performance e Segurança DevOps. Identificar e tratar riscos transversais de cibersegurança, performance sistêmica e vulnerabilidades na integração entre as camadas do sistema. |
| João Paulo Souza Colombo | Líder de Mobile e Interface. Identificar e tratar riscos de compatibilidade, usabilidade e falhas na integração do aplicativo cliente com os serviços de backend. |

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- Orçamento: por se tratar de um projeto acadêmico, não há orçamento financeiro formal. Os recursos alocados correspondem ao tempo dos integrantes, estimado em aproximadamente 10% do esforço total de desenvolvimento para atividades de gerenciamento de riscos.

- Cronograma:

  - Identificação Inicial de Riscos: início do projeto até o final de março de 2026.

  - Reuniões de Acompanhamento de Riscos: semanalmente, integradas às reuniões de sprint do grupo.

  - Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos: em cada marco de entrega do Projeto Interdisciplinar.

5. Categorias de Riscos

- Técnicos: falhas nas tecnologias adotadas (protocolo de mensagens, framework de backend, banco de dados, aplicativo mobile, autenticação) ou incompatibilidade entre os componentes do sistema.

- Gerenciais: divisão de tarefas entre os integrantes, comunicação interna, planejamento dos sprints, cobertura de testes e cumprimento de prazos acadêmicos.

- Organizacionais: organização do repositório de código, dependências entre as camadas do sistema e configuração dos ambientes de desenvolvimento e demonstração.

- Externos: mudanças de requisitos pela banca ou orientador, instabilidade de infraestrutura no ambiente de apresentação e disponibilidade das ferramentas de código aberto utilizadas.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

Probabilidade:

| Nível | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muito Alta | Quase certo de ocorrer | > 80% |
| Alta | Provável de ocorrer | 61% - 80% |
| Média | Pode ocorrer | 41% - 60% |
| Baixa | Improvável de ocorrer | 21% - 40% |
| Muito Baixa | Muito improvável de ocorrer | < 20% |

Impacto:

| Nível | Descrição |
| --- | --- |
| Muito Alto | Falha generalizada do sistema; inviabiliza a entrega do projeto ou a apresentação final. |
| Alto | Falha em um subsistema principal; dados incorretos ou indisponíveis na entrega. |
| Médio | Degradação de funcionalidade ou atraso no cronograma de entregas parciais. |
| Baixo | Defeitos pontuais sem impacto significativo na funcionalidade ou na experiência de uso. |
| Muito Baixo | Inconformidades menores de interface ou documentação, sem impacto operacional. |

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

Os riscos identificados para este projeto foram classificados conforme a matriz abaixo, que combina probabilidade de ocorrência e nível de impacto.

|  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito Alta | Médio | Alto | Alto | Extremo | Extremo |
| Alta | Baixo | Médio | Alto | Alto | Extremo |
| Média | Baixo | Médio | Médio | Alto | Alto |
| Baixa | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Médio |
| Muito Baixa | Muito Baixo | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Médio |

- Extremo/Alto: Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado.

- Médio: Devem ser monitorados de perto.

- Baixo/Muito Baixo: Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

O grupo e o orientador do projeto apresentam tolerâncias distintas a risco conforme o aspecto avaliado. A integridade dos dados coletados e a disponibilidade do sistema são considerados críticos, com tolerância muito baixa a falhas. Atrasos moderados no cronograma são toleráveis desde que não comprometam as datas de entrega do PI. Ajustes estéticos na interface e pequenas inconformidades de documentação possuem tolerância alta, por terem impacto mínimo na avaliação do projeto.

9. Formatos de Relatórios

- Registro de Riscos: mantido neste documento e no repositório Git do projeto, contendo ID, categoria, descrição, probabilidade, impacto, nível, estratégia de resposta, plano de ação, responsável e status de cada risco.

- Relatório de Status dos Riscos: incluído nas atas das reuniões semanais de sprint, apresentando os riscos ativos, o status das respostas e eventuais novos riscos identificados.

10. Acompanhamento

O processo de gerenciamento de riscos será revisado em cada entrega do Projeto Interdisciplinar. O Registro de Riscos é um documento vivo e será atualizado ao longo de todo o desenvolvimento. Um risco é considerado encerrado quando a atividade associada for concluída com sucesso ou quando sua janela de ocorrência tiver passado sem materialização.

11. Registro de Riscos

| ID | Categoria | Descrição do Risco | Prob. | Impacto | Nível | Estratégia | Plano de Resposta / Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Técnico | Falha ou indisponibilidade do broker de mensagens, interrompendo o fluxo de dados dos sensores. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Implementar reconexão automática com tentativas espaçadas; preparar ambiente local de backup. Resp.: Aleff / Matheus |
| R02 | Técnico | Leituras imprecisas ou falha do sensor físico, comprometendo a qualidade dos dados coletados. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Utilizar simulador de software como alternativa; validar faixa de valores aceitos no backend. Resp.: Aleff / Matheus |
| R03 | Técnico | Desempenho insuficiente da API, com tempo de resposta acima do esperado para consultas paginadas. | Baixa | Médio | Baixo | Mitigar | Implementar paginação e índices no banco de dados; realizar testes de carga antes da entrega. Resp.: Aleff / Matheus |
| R04 | Técnico | Configuração incorreta de autenticação ou criptografia, expondo dados das leituras dos ambientes. | Baixa | Alto | Médio | Prevenir | Revisar configuração de segurança antes do deploy; definir expiração de sessão em todas as requisições. Resp.: Aleff / Matheus |
| R05 | Técnico | Incompatibilidade do aplicativo mobile com versões específicas de sistemas operacionais. | Média | Médio | Médio | Mitigar | Testar em diferentes versões durante o desenvolvimento; utilizar framework que amplie compatibilidade. Resp.: João Paulo |
| R06 | Gerencial | Subestimação da complexidade da integração entre as camadas do sistema, causando atraso nas entregas. | Alta | Alto | Extremo | Mitigar | Dividir o desenvolvimento em sprints semanais; priorizar a integração das camadas principais antes da interface. Resp.: Todos |
| R07 | Gerencial | Comunicação ineficiente entre os integrantes, gerando retrabalho ou implementações conflitantes. | Média | Médio | Médio | Mitigar | Reuniões semanais de alinhamento; uso de repositório compartilhado com controle de branches. Resp.: Todos |
| R08 | Gerencial | Cobertura de testes insuficiente, resultando em defeitos não detectados antes da apresentação final. | Média | Alto | Alto | Mitigar | Definir critérios de aceite para cada funcionalidade; executar testes de integração com o simulador de sensores. Resp.: Todos |
| R09 | Externo | Instabilidade de rede no ambiente de demonstração, impedindo a comunicação entre os componentes. | Baixa | Alto | Médio | Aceitar / Contingência | Preparar ambiente local (localhost) como contingência para a apresentação. Resp.: Luciano |
| R10 | Externo | Alteração de requisitos pelo orientador após o início do desenvolvimento. | Baixa | Médio | Baixo | Aceitar | Manter arquitetura modular para facilitar adaptações sem impacto generalizado. Resp.: Todos |

Aprovação:

| Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Luciano Reis Massaro | Gerente do Projeto | OK | 29/03 |
| Aleff Silva Souza | Líder de Backend e Infraestrutura | OK | 30/03 |
| Matheus Morais Zimmer | Especialista em Performance e Segurança DevOps | OK | 30/03 |
| João Paulo Souza Colombo | Líder de Mobile e Interface | OK | 30/03 |